ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

Днес, ……………2012 г., в гр.Шумен,  между:

- ОБЩИНА ШУМЕН, бул. „Славянски”№17, БУЛСТАТ 000931721 представлявана от инж. Любомир Пашов – директор дирекция УТКСиЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед РД 25-604/10.04.2012 г. - наричан по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. „					“ 	, със седалище гр. 		, ул. „		“

№	, представлявано от 							 - управител,        ЕИК 				, наричан по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” - от друга страна,  се състави и подписа настоящия договор  за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строително-монтажни работи /наричани по долу СМР/ за изпълнението на обект „Преустройство на Общежитие за учащи в „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания ”  УПИ I, кв.632 по плана на гр. Шумен, съгласно представена оферта, която се явява неразделна част от настоящия договор.

1.2. Настоящият договор, в едно с всички платежни документи служи за доказване на сделката.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

2.1. Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде обекта в срок: от         календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2.2.При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2).

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата цена на договорените строително-монтажни работи, съгласно приета оферта на Изпълнителя  възлиза на:

лв. (словом) без ДДС, ............................................с ДДС

3.2. Цената по т. 3.1 е за цялостното извършване на строително монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба на Изпълнителя.

3.3. Единичните цени на СМР се формират при следните показатели:

- Часова ставка –              лв./ч.ч.;

- Допълнителни разходи върху труда –             %;

- Допълнителни разходи върху механизация –            %;

- Доставно-складови разходи –           %;

- Печалба –             %.

3.4. В случай, че се установи разминаване между предложената обща сума за изпълнение на договора и единичните цени, прилагат се единичните цени.

3.5. Плащанията на извършените СМР се извършват в срок до 60 календарни дни, считано от датата на приемане на строежа.

3.6. Настоящия договор се сключва под отлагателно условие, касаещо срока за плащане по т. 3.4. от договора. Възложителят има право на разсрочване или отсрочване на плащанията за срок до 120 календарни дни, считано от датата на която са дължими. До изтичане на този срок, дължимите суми не са изискуеми и изпълнителя не може да търси изпълнението им, да иска обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

3.7. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глобите и неустойките, в процеса на изпълнение на договора, подлежат на възстановяване от Изпълнителя по банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG171ABG74773200586607

BIC:IABGBGSF

при „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен

3.8. Банковата сметка на Изпълнителя е:

IBAN: 				 BIC:

При 					 гр.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

4.2. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, при спазване на техническите спецификации.

4.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява всички задължения по ЗБУТ, най-подробно описани като задължения в клаузите и разпорежданията в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.4. Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на безопасност на трети лица и осигуряване на опазването на околната среда.

4.5. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на Изпълнителя.

4.6. Изпълнителят се задължава да извършва повторно за своя сметка всички некачествено извършени СМР.

4.7. Изпълнителят се задължава да докладва писмено за всички нередности.

4.8. Изпълнителят се задължава да докладва писмено за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

4.9. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

4.10. Изпълнителят носи цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на строителството или като последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

4.11. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

4.12. Изпълнявайки дейностите по този договор, Изпълнителят и неговите служители не допускат възникване на конфликт на интереси и спазват етично поведение.

4.13. Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителя, нито назначения или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице, конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време или като резултат от изпълнението на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да представи на Изпълнителя строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

5.2. Възложителят се задължава да упражнява чрез свои представители технически и финансов контрол, инвеститорски контрол, върху изпълняваните работи, предмет на договора.

5.3. Възложителят се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството, от своята компетентност.

5.4. Възложителят се задължава да заплати при условията на настоящия договор дължимите суми на Изпълнителя.

5.5. Възложителят има право да приема /не приема/ изпълнените работи.

VІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

6.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

6.2. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, след приключване на договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл за го предотврати.

VІІ. КОНТРОЛ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

7.1. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

7.2. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено отклонение от поръчката.

7.3. Контролът и приемането на извършените СМР по договора се осъществява от Възложителя или упълномощени от него лица.

7.4. Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя от датата  на съставяне на констативен протокол за установяване на годността и приемане на обекта.

7.5. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

7.6. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавянето, поради отстраняването на недостатъците.

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

8.1. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, които се определят от страните на 				.

8.2. Гаранционните срокове текат от дата на приемане на обекта.

8.3. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не спазва задълженията си по договора и в резултат на това договорът бъде прекратен, Възложителят има право да търси обезщетение за претърпени вреди.

9.2 При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

9.3. При забава на извършването и предаването на СМР по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на ............ % от общата цена за всеки ден просрочие.

9.4. При некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи неустойка, в размер на .................... % от общата цена.

9.5. Ако недостатъците констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по договора, не бъдат отстранени в  договорения срок Изпълнителят дължи освен неустойката по т. 9.4. и неустойка в удвоения размер на разходите по отстраняване на дефектите.

9.6. След доказано неизпълнение на отстраняване на недостатъците от страна на Изпълнителя, Възложителят може да се възползва от възможността да извърши отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Действието на този договор се прекратява:

10.1.1. с изтичане на неговия срок;

10.1.2. с извършване и предаване на договорената работа;

10.1.3. по взаимно съгласие между страните;

10.1.4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

10.2. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

11.2. Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

11.3. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Страните определят следните лица отговорни за кореспонденция:

ЗА Възложителя:						ЗА Изпълнителя:

11.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

11.5. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай че не се постигне взаимно споразумение те ще се решават, съгласно българското законодателство.

11.6. За всеки спор, относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право.

11.7. Като неразделна част от настоящия договор се счита офертата на Изпълнителя, в пълния си обем и съдържание.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ: