ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

(по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП)

І) ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1) Наименование: Община Шумен

2) Партида: 00138

| ІІ) ПОРЪЧКА |  |
| --- | --- |
| 1) Предмет на поръчката: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ШУМЕН ІІ ЕТАП, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013” и по – специално: - консултиране на ЗИП във връзка с възникнали въпроси при осъществяване на административното, техническо и финансово управление на проекта, включително подкрепа при изпълнение на препоръките на Управляващия орган и Междинното звено на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.; - oсъществяване на необходимия преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с действията на ФИДИК Инженера и подготвената от него система за текущо отразяване на всички извършени работи и необходимостта от промени, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията; - консултира ЗИП по възникнали въпроси във връзка с искания и сертификати за плащане от страна на изпълнителите на договорите за строителство и строителен надзор, редовни посещения на място, на всеки подобект, проверки дали разходите са допустими по смисъла на ОП; - консултира ЗИП по възникнали въпроси във връзка с изготвяне на дължимите месечни справки, доклади за напредък и искания за средства до Управляващия Орган на програмата, както и при изготвяне на друга проектна документация. Настоящата обществена поръчка се отнася за дейност, планирана в рамките на проект 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен ІІ етап, договор за безвъзмездна помощ 51011116-C045, финансиран от Кохезионен фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, реф. № на процедурата BG161PO005 10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. |  |
| 3) Прогнозна стойност на поръчката (без да се включва ДДС) 576 000; Валута:; BGN. включително по обособени позиции: |
| обособена позиция № 1 |  |
| обособена позиция № 2 |  |
| 4) Пълно описание на методиката за оценка на оферти (когато критерият е икономически най-изгодна оферта): ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта. При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Оценка на предложенията 1. Техническа оценка Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата - 60%. Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като се попълва и подписва таблица за индивидуална оценка за всеки участник, съгласно Приложения 1 към настоящата методика. Броя получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа оценка – Приложение 2 към настоящата методика. Показатели за оценКА; Максимален брой точки 100 бр.. ПОД-ПОКАЗАТЕЛ 1.1: ОБОСНОВКА И АНАЛИЗ; 40. АНАЛИЗ НА ЗАДАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОРЪЧКАТА Всеки участник трябва да направи задълбочен и точен анализ на заданието за изпълнение на поръчката, включително на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и сложността на предмета на поръчката.; 30. Направен е задълбочен анализ на всички поставени от Възложителя основни цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката; Предложени са подробно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и алтернативни и допълнителни такива; Представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.; 30. Направен е анализ на всички поставени от Възложителя основни цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката; Предложени конкретни идеи за реализиране на дейностите, като са обхванати всички дейности от предмета на поръчката, но не са предложени алтернативни и допълнителни дейности; Представени са аргументи относно предложените мерки и организация на работа, които гарантират изпълнение на поръчката;; 15. Направене анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати от изпълнение на поръчката; Направени са общи предложения за реализиране на дейностите, предмета на поръчката, чрез позоваване на общоизвестни методи, факти и/или обстоятелства, без същите да са посочени като поредица от взаимосвързани конкретни действия, като преповтарят техническата спецификация Офертата съдържа общ ангажимент, че е създадена организация за изпълнение на поръчката;; 5. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА Участникът следва да представи Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните в рамките на Техническата спецификация рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно: 1. Недостатъчна подкрепа от страна на община Шумен на екипа на Изпълнителя и недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Звеното за изпълнение на проекта, създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката; 2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката. 3. Липса но сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община Шумен - бенефициент по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор „ВиК“ ООД - Шумен ; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС. 5. Промени в изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община Шумен за проект 51011116-23-65 . Програмата за управление на риска трабвя да обхваща: 1 – Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя в рамките на Техническата спецификация; 2 – Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор; 3 – Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Въздействие; 4 – Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор; 5 - Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.; 10. Представена е ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, и за всеки от дефинираните рискови фактори, тя обхваща всеки един от следните елементи: 1 – Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя; 2 – Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор; 3 – Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Въздействие; 4 – Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор; 5 - Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.; 10. Представена е ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, но по отношение на един или повече от дефинираните рискови фактори, програмата не обхваща един или повече от следните елементи: 4 – Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор; 5 - Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.; 5. Представена е ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, но по отношение на един или повече от дефинираните рискови фактори, програмата не обхваща един или повече от следните елементи: 1 - Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори; 2 - Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор; 3 - Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Въздействие.; 2. под-ПОКАЗАТЕЛ 1.2: СТРАТЕГИЯ И Методология; 60. ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Участникът следва да посочи планираните конкретни дейности, необходими за изпълнението на всяка от задачите в обхвата на поръчката и документите, които ще бъдат разработени в изпълнение на планираните дейности.; 40. Дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на за всяка от задачите в рамките на обществената поръчка са изброени и подробно описани, като по отношение на всяка от дейностите са формулирани конкретни мерки за нейното изпълнение. Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя в изпълнение на всяка от задачите, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да приповтаря заданието на Възложителя, включително посочил е допълнителни дейности за изпълнение на задачите в рамките на поръчката. Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности в рамките на всяка от задачите и между отделните задачи и последователност на изпълнението им.; 40. Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени и представени на Възложителя. Участникът е посочил какво той конкретно предлага да извърши по всяка от задачите, без да повтаря дословно заданието на Възложителя, но: - част от дейностите са описани общо без да се навлиза в конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната дейност или - не е ясна последователността и логическата връзка между отделните дейности или не е посочена конкретната връзка между дейностите и документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя.; 20. Изброени са дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнението на всяка от задачите в рамките на обществената поръчка и документите, които ще бъдат разработени и представени на Възложителя, но: - посоченото в офертата дословно преповтаря изискванията на Възложителя, представени в документацията за участие, без да става ясно какво конкретно предлага участникът за изпълнение на поръчката или - при изброяването на дейностите и при описанието на документите са допуснати противоречия или несъотвествия между посоченото за различните дейности и документи.; 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ Всеки участник следва да разработи и представи график, изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката.; 20. Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката. Отчетено е времето за провеждане на нормативно изисквани процедури. Налице е съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.; 20. Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката, но не е отчетено необходимото време за провеждането на нормативно изисквани процедури или не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност.; 10. Графикът за изпълнение на поръчката е изготвен съобразно планираните конкретни дейности за изпълнение на поръчката, но не е отчетено необходимото време за провеждането на нормативно изисквани процедури и не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност.; 5. 2. Финансова оценка Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата - 40% Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Оценка на финансовото предложение: Фn = Pmin/Pn*100, където: - Фn е оценката на n-тото финансово предложение, - Pmin е най-ниското финансово предложение, - Pn е n-тото финансово предложение. Комисията попълва и подписва таблица за финансова оценка – Приложение 3 към настоящата методика. 3. Обща оценка Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 60/40. Общата оценка се изчислява по формулата: Еi = 0,6.Тi + 0,4.Фi, където: Еi – общата оценка на i-тата оферта, Тi –техническата оценка на i-тата оферта, Фi –финансовата оценка на i-тата оферта. Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка – Приложение 4 към настоящата методика. ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. |
| включително и по обособени позиции (когато методиката за оценка на офертите е различна за отделните обособените позиции):* |  |

| ІІІ) ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ |  |
| --- | --- |
| 5) Осъществен предварителен контрол на проектите на документи Х Да Не Изходящ номер на становището за съответствие на АОП: ПК-ОС-20/29.01.2013 г. |  |
| 6) Мотиви** (когато възложителят не е взел предвид направените препоръки) |  |
| препоръка, която не е взета предвид: | мотиви: |

Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции

** Полето не е задължително за попълване