ГЛАВА  ІV.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

До

д-р инж. Любомир Пашов

Директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен,

упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,

съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Административни сведения:

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ……................................................... 2. ……................................................... |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |

Уважаеми д-р инж. Любомир Пашов,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

| № по ред | Подизпълнител избройте наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | Дял от стойността на обществената поръчка в % посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……..... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП

и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

1. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

2. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

3. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

4. ……………………….

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

г) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 4 от настоящата декларация не са налице спрямо мен в държавата, в която съм установен.

Информация за посочените по-горе обстоятелства се съдържа в следните публични регистри: ............................................................. .

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията в един екземпляр се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел „А”.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове, или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

- Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по  чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

5. Представляваният от мен подизпълнител:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

7. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през последните пет години,

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200… г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 200… г. |  |
| 20…. г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…. г. |  |
| 20…. г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…. г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №8

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на квалифицирания персонал,

който ще отговаря за извършването на поръчката

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

ДЕКЛАРИРАМ:

че на основание чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП и изискванията на документацията за участие ще използвам следния екип за изпълнение на поръчката:

| СПИСЪК НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ ПЕРСОНАЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Експерт | Име, презиме и фамилия | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на строителството (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| Ръководител на обект |  |  |  |  |
| Технически ръководител |  |  |  |  |
| Координатор по БЗ |  |  |  |  |
| Специалист по контрол върху качеството |  |  |  |  |

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №9

АВТОБИОГРФИЯ

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с предмета на поръчката)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

Дата: …………………. 						Подпис:…………………

ОБРАЗЕЦ №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за разположение на член от екипа

Подписаният ………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

...............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………

(вида експерт, съгласно офертата)

на участник: …………………………………………………………………………………………...

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет: „СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“ за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: Декларацията се попълва от всеки квалифициран специалист поотделно.

ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за посещение на строителните обекти и

запознаване с условията на обществена поръчка

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

ДЕКЛАРИРАМ:

- На ................ 2014 г. посетих строителните обекти, които са предмет на цитираната по-горе обществена поръчка.

- Направил съм нужните замервания от място и съм запознат с обема на СМР предмет на настоящата поръчка;

- Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

- Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

- Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм свързано лице, а представляваният от мен участник не е свързано предприятие с друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“;

2. Аз, лично и/или представляваният от мен участник не сме участвали при изработването на техническите спецификации в документацията за участие в процедурата.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №13

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 14

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава) условията в него.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“.

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на поръчката, описани в документацията за участие. Запознати сме с всички условия и изисквания в поръчката и приложенията към нея, като с настоящото  правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на валидност на нашата оферта.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката, в посочената документация, техническите спецификации и изисквания, при следните условия:

І. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.

Известно ни е, че при евентуалното ни определяне за изпълнители ще участваме в процедурите по приемане и въвеждане в експлоатация на обекта в пълно съответствие с клаузите на проекта на договора.

ІІ. За изпълнените от нас строително монтажни работи гаранционния срок е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), считано от издаване на Разрешението за ползване.

ІІІ. Технологична последователност на строителните процеси

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Опишете отделните етапи на изпълнение на поръчката; видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организацията и подхода на изпълнение на СМР-то)

IV. Управление на риска

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Опишете аспекти и сфери на влияние на идентифицираните от Възложителя рискове; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.)

V. Обяснителна записка

Обяснителната  записка, обхващаща всички части за изпълнение на обекта, следва да съдържа:

- Анализ, стратегия и методология за изпълнението на СМР - в съответствие със спецификата на дейностите; в съответствие с посоченото с графичното изображение в линейния график

- Строителен ситуационен план – с представени елементите на строителната площадка и посочена тяхната взаимовръзка с околното пространство (зелени площи, алеи, съседни обекти);

VІ. Подробен Линеен график за изпълнение на СМР

Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение.

VІI. Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Приложения към техническото предложение:

- Обяснителна записка

- Подробен линеен график

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я,

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“ с настоящата декларация декларирам, че:

1. Следната част / информация от офертата има конфиденциален характер, по отношение на технически или търговски тайни:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и изисквам от Възложителя да не я разкрива, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 17

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: ……………………. лв., (словом…………………………………………лв.) без ДДС или ………………………. лв. (словом ……………………лв.) с начислен ДДС, съгласно приложената Количествено-стойностна сметка.

Предложената цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в пълен обем съгласно посоченото в инвестиционните проекти.

Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са, както следва:

|  | Часова ставка: | _лв./ч.ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

Плащане:

Авансово плащане: .................................................................. (с думи)  ( до 20% );

Окончателно плащане: в срок до 30 дни след подписване на протокол за действително извършени СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактури по банкова сметка на Изпълнителя.

Съгласни сме количествата на видовете СМР да се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС.

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Количествено-стойностна сметка;

- Анализи на единичните цени на видовете СМР.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ № 18

ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р

№ ЗОП____________/___________2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

„Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“

Днес, ...................... 2014 г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение №................................ 2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи на обект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“ се сключи настоящия договор между:

1. Община Шумен, представлявана от инж. Красимир Благоев Костов кмет на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, Булстат: 000931721, чрез д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г. от една страна като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. ..............................................................................., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …..............................., със седалище и адрес на управление: ..............................................................................................................................., представлявано от ………………………….................., наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строителни и монтажни работи (СМР) в т. ч. доставка на материали, организационни и координационни дейности, и процедури по приемане и въвеждане в експлоатация на обект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“ по видове и единични цени.

(2) Изпълнителят приема Да изпълни предмета на договора по предходната алинея по изготвени инвестиционни проекти за обекта във фаза технически проекти по части, предоставени от Възложителя и със собствени/наети сили, средства и механизация, изцяло за своя сметка.

(3) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата спецификация от документацията за участие, Инвестиционните проекти, Количествено-стойностната сметка, Техническото предложение от офертата на Изпълнителя, Ценово предложение от офертата на Изпълнителя и подробен линеен график за изпълнението на СМР (видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника.

(4) При изпълнение предмета по ал.1 от настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да се съобразява с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба №1), Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба №2), Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3), както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката.

(5) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора, със свои материали и техника, съгласно посоченото в Техническата спецификация и Инвестиционните проекти, при цени съгласно този договор.

(6) Мястото на изпълнение на предмета на договора е: Дневен център за възрастни хора с увреждания, с.Друмево, обл. Шумен.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване му, като същия поражда права считано от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка.

(2) Сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР, предмет на договора са 90 (деветдесет) календарни дни (съгласно Техническо предложение от офертата на Изпълнителя, като е обвързано с подробния линеен график за изпълнението на СМР (видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им с Изпълнителя).

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10-11, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.3. (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията на раздел ХІІ „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие.

(2) За удължаването на срока по предходната алинея се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложена от Изпълнителя и приета от Възложителя Ценова оферта е ................ (словом ......................) лева без ДДС. С включен ДДС, общата цена възлиза на ................ (словом ......................) лева, където стойността на ДДС е ................ (словом ......................) лева.

(2) При изпълнение предмета на Договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на действително извършените строителни и монтажни работи, по единичните цени от Количествено-стойностната сметка на Изпълнителя.

(3) Единичните цени от количествено-стойностната сметка на Изпълнителя са твърдо договорени и са образувани при следните ценообразуващи показатели:

|  | Часова ставка: | _лв./ч.ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

(4) Общата цена по ал.1 е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора, освен в случаите предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

(5) Цената по ал.1 включва всички основни и спомагателни материали и консумативи, необходими за пълното изпълнение предмета на договора.

(6) В общата цена по ал.1 е включена и стойността на 10 % (десет на сто) непредвидени разходи.

Чл.5. (1) Възложителят заплаща цената по настоящия договор, както следва:

- Авансово плащане – ........... % (не повече от десет на сто) от общата цена на договора с включен ДДС, което Изпълнителят ще обезпечи с банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс. Авансът се изплаща в срок до 30 календарни дни след подписване на договора срещу представяне на банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане.

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от Изпълнителя и Възложителя двустранни протоколи за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи.

- Окончателно плащане – в размер на разликата между общата цена за изпълнение на договора с включен ДДС, от която се приспадат авансовото и междинните плащания. Окончателното плащане се изплаща в срок до 30 (шестдесет) дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура на Изпълнителя. Окончателно плащане е в размер не по малък от 10 % от цената за цялостно изпълнение на СМР.

(2) Протоколите, които касаят плащането, следва да бъдат представени за контрол и съгласуване от Възложителя не по-късно от 25-то число на месеца. Оригинална фактура за плащане се издава след одобрение и подписване на протоколите от Възложителя. Изпълнителят представя на Възложителя документите, необходимите за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

(3) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на Раздел VІ от договора.

(4) Плащанията по договора се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:

БАНКА: .............................................

IBAN: .................................................

BIG: ....................................................

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Изпълнителят има право при подписването на договора да получи пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

(2) Изпълнителят има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.

(3) Изпълнителят има право да иска насрочване на съвещания с Възложителя и с консултант за разглеждане на дейностите, предмет на договора, за да се решат въпроси, възникнали във връзка с процедурите по изпълнение.

(4) Изпълнителят има право да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл.7. (1) Изпълнителят е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България.

(2) Изпълнителят е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с инвестиционния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите. При констатиране от консултанта и/или от представител на Възложителя на некачествени доставки, Изпълнителят е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

Чл.8. (1) Изпълнителят е длъжен да:

- осигури изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на проекта, техническите спецификации и стандартите;

- осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

- осигури застраховка съгласно чл. 171 от ЗУТ;

- осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

- да извърши за своя сметка всички обезопасявания в района на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

- да представя на Възложителя, протоколи за изпитвания сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влаганите при изпълнение предмета на договора;

- да натовари, превози и разтовари за своя сметка посочените от представителите на Възложителя строителни материали, годни за повторна употреба и дървесна маса получили се в следствие на изпълнението на дейностите предмет на този договор до склад, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Годния за повторна употреба строителен материал следва да се превози и складира подреден на палети.

- да управлява отпадъците, формирани в процеса на реализиране на договора съобразно изискванията на ЗУО.

Чл.9. Изпълнителят е длъжен да изготви 3 (три) комплекта екзекутивни чертежи, отразяващи всички изменения и допълнения към проектната документация.

Чл.10. Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните инструкции.

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да предупреждава своевременно Възложителя за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл.12. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа от Проектанта и съответстващи на договора и нормативните изисквания.

Чл.13. Изпълнителят е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, както и работници на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя и застраховани за трудова злополука.

Чл.14. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите и предварително одобрените мостри и каталози.

Чл.15. Изпълнителят е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

Чл.16. Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на заплатените доставки, които не могат да бъдат използвани за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.

Чл.17. Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от Възложителя в определен от Възложителя срок. За целта се издава писмена инструкция.

Чл.18. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

Чл.19. В случаите, когато Изпълнителят не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, Възложителят има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към Изпълнителя по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл.20. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

Чл.21. Изпълнителят е длъжен да поддържа връзка с Възложителя в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл.22. Изпълнителят е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на Възложителя и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл.170, ал.3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана.

Чл.23. Изпълнителят е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на Възложителя, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

Чл.24. При проверки на място от страна на Възложителя и други компетентни органи Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител.

Чл.27. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.28. (1) Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по сметка на Възложителя – IBAN: BG171ABG7477 320058 6607 BIC:IABGBGSF при ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон Шумен.

(3) Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.30. Изпълнителят носи отговорност за извършеното от подизпълнителя, като поема за своя сметка разходите за техническото изпълнение на поръчката и държавните такси по изпълнението й.

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 3 (три) работни дни да уведомява Проектанта, Консултанта и Възложителя за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора да предостави на Изпълнителя пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

Чл.33. Възложителят е длъжен да предостави, след изпълнение на задължението за застраховка, строителната площадка с протокол, в т. ч. ел. енергия и вода за времето на изпълнение на обекта. Консумираните за времето на изпълнение на обекта ел. енергията и водата се заплащат от Изпълнителя.

Чл.34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. Изпълнителят е длъжен незабавно да замени такива лица с други. Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с персонала.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности;

- да прави контролни измервания;

- да коригира стойностно и количествено приетите от страна на КОНСУЛТАНТА строителни и монтажни работи;

- при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок;

- да изисква представянето на протоколи за изпитвания, сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влаганите при изпълнение предмета на договора;

- да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на Изпълнителя. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите – предмет на договора, съвместно с Консултант.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, предвиден в настоящия договор.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.37. (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Протокол обр. 15, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Договорът се счита окончателно приключен с подписването на протокол за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(5) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от община Бургас.

Чл.38. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл.39. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

- Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

- Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

- Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.40. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.41. (1) При подписване на договора Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без включен ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:

- за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;

- за удържане на неустойки, съгласно чл. 41;

- при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52;

- за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(3) Гаранцията за изпълнение се представя на Възложителя в оригинал със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след посочения краен срок за изпълнение на договора.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване на обекта.

VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.42. Договорът се прекратява след въвеждане на обекта в експлоатация и изтичане на гаранционните срокове по Наредба № 2, а в частта на гаранцията – след изтичане на срока по чл.41, ал.3 от договора.

Чл.43. При въвеждане на обекта в експлоатация Изпълнителят представя на Възложителя по 3 (три) пълни комплекта от:

- Екзекутивни чертежи;

- Инструкции за експлоатация на всички видове съоръжения и инсталации;

- Всички документи, свързани с изменения, инструкции и допълнения към договора.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл.44. (1) При забава в срока на изпълнението по чл.2 от договора от страна на Изпълнителя и извън случаите по раздел Х „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден от стойността на неизпълнените видове строителни и монтажни работи, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена на договора. Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към Изпълнителя, а след това от гаранцията за изпълнение.

(2) Когато Възложителят се е възползвал от правото си по предходната алинея и е удържал дължимите неустойки от стойността на гаранцията за добро изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни гаранцията до размера й уговорен в чл.38, ал.1 и да представи на Възложителя съответния затова документ.

Чл.45. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойките.

Чл.46. В случаите на прекратяване на договора по чл. 52, ал. 3, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на 3 % (три на сто) върху разликата на общата цена на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването СМР.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.47. „Непреодолима сила”, съгласно чл. 306 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл.48. (1) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) „Непредвидени обстоятелства” са също случаите, при които финансовата помощ за Община Шумен по Постановление №19 от 7 май 2014г. на МС на Република България бъде спряна или прекратена.

Чл.49. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.50. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл.51. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им.

Чл.52. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл.53. Докато трае непреодолимата сила или непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.54. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без лихва.

XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.55. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

  - С извършване и предаване на договорената работа;

  - По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма и след уреждане на финансовите взаимоотношения между тях;

  - С едномесечно писмено предизвестие в случаите на чл.52, ал.3.

  - По вина на Изпълнителя, когато същия:

а) е прекратил работата за повече от 15 (петнадесет) календарни дни, без съгласие на Възложителя;

б) не изпълнява законни инструкции на Консултанта и Възложителя във връзка отстраняването на констатирани недостатъци в хода на строителството;

в) системно нарушава  задълженията си по настоящия договор.

(2) В случаите на чл.52, ал.1, т.4, Възложителят едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение. В тези случаи Възложителят има право на удръжки за нанесени щети и има право да претендира пропуснати ползи, съобразно действащото законодателство.

(3) Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение.

Чл.56. При прекратяване на договора Изпълнителят е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове, като състави съответният изискуем съгласно Наредба № 3 акт.

XІІ. СПОРОВЕ

Чл.57. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл.58. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

Чл.59. При непостигане на съгласие страните се съгласяват, на основание чл.117, ал.2 от ГПК, при възникнали имуществени спорове между тях при или по повод изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване пред компетентния съобразно правилата на родовата подсъдност Шуменски районен съд или Шуменски окръжен съд.

ХІІІ. Съобщения

Чл.60. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица.

(2) Страните определят следните свои оправомощени представители по настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ...............................................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  .................................................................

Чл.61. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл.62. За целите на настоящия договор и за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящият договор се смятат:

| ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: | ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
|  | Община Шумен |
|  | гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17 |
| Банкова сметка | Банкова сметка |
| Банка ……………………………… | Банка ……………………………… |
| IBAN ………………………… BIC ………….. | IBAN ………………………… BIC ………….. |

Чл.63. (1) При промяна на лицата по чл.57 и/или данните по чл.59 от настоящия договор, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея лица или данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и заявки.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.64. Нито една от страните няма право да прехвърля права и/или задължения, произтичащи от този договор.

Чл.65. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.66. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.67. Нераздела част от настоящия договор са подадена оферта на изпълнителя в, както и инвестиционния проект и документацията за участие в обществената поръчка.

Чл.68. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- ОБРАЗЕЦ № 19

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Шумен

Адрес:

бул. „Славянски” № 17

гр. Шумен

Република България

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Дневен център за възрастни хора с увреждания – в преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от съществуваща сграда, пристройка за асансьор в УПИ І, градина и здравен дом, кв. 49, с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)“, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на  поръчката, а именно  			 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно до 15 дни след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи първо.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)