ГЛАВА  ІV.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

До

д-р инж. Любомир Пашов

Директор на дирекция УТКСЕ на община Шумен,

упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП,

съгласно Заповед № РД 25-2031/23.10.2012 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Административни сведения:

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ……................................................... 2. ……................................................... |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |

Уважаеми д-р инж. Любомир Пашов,

- Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: ……………………, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

- Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

- Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

- При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

| № по ред | Подизпълнител избройте наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | Дял от стойността на обществената поръчка в % посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……..... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (с изключение на обстоятелството по т.и 5 от ЗОП, б. „е”) и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства по чл. 47, ал. 1

(с изключение на обстоятелството по т. 1, б. „е” от ЗОП) и ал. 5 от ЗОП

и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

1. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

2. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

3. Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..………………………………………………………….;

4. ……………………….

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

г) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 4 от настоящата декларация не са налице спрямо мен в държавата, в която съм установен.

Информация за посочените по-горе обстоятелства се съдържа в следните публични регистри: ............................................................. .

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията в един екземпляр се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел „А”.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове, или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Невярното се зачертава.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .

- Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ….., Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… ..

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по  чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

5. Представляваният от мен подизпълнител:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

7. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през последните пет години,

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200… г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 200… г. |  |
| 20…. г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…. г. |  |
| 20…. г. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20…. г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №8

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на квалифицирания персонал,

който ще отговаря за извършването на поръчката

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

ДЕКЛАРИРАМ:

че на основание чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП и изискванията на документацията за участие ще използвам следния екип за изпълнение на поръчката:

| СПИСЪК НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ ПЕРСОНАЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Експерт | Име, презиме и фамилия | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на строителството (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| Ръководител на обект |  |  |  |  |
| Технически ръководител |  |  |  |  |
| Координатор по БЗ |  |  |  |  |

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №9

АВТОБИОГРФИЯ

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с предмета на поръчката)

- Конкретен опит в региона:

| Държава | От дата – до дата |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение

Дата: …………………. 						Подпис:…………………

ОБРАЗЕЦ №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я,

по чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП за разполагаемата пътно-строителна механизация

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

ДЕКЛАРИРАМ:

Имам на разположение следната пътно-строителна механизация:

  - асфалтополагач с електронно устройство за нивелация – _____ бр.;

  - валяци за пътни и асфалтови настилки – _____ бр.;

  - малки валяци до 3 т (при ръчно изкърпване на настилките) – _____ бр.;

  - компресор или механична четка – _____ бр.;

  - пътна фреза с минимална ширина за работа от 1,00 м. – _____ бр.;

  - фугорез – _____ бр.;

  - транспортни средства – тежкотоварни автомобили за превоз на инертни материали и асфалтови смеси – _____ бр.;

  - земекопна машина – багер – ____________ бр.;

  - грейдер – ____________ бр.;

  - други – _____.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за разполагаема асфалтова база

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

ДЕКЛАРИРАМ:

Имам на разположение асфалтова база, находяща се в ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Не съм свързано лице, а представляваният от мен участник не е свързано предприятие с друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… ;

- Аз, лично и/или представляваният от мен участник не сме участвали при изработването на техническите спецификации в документацията за участие в процедурата.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ №13

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 14

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава) условията в него.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: ……………………

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… .

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на поръчката, описани в документацията за участие. Запознати сме с всички условия и изисквания в поръчката и приложенията към нея, като с настоящото  правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на валидност на нашата оферта.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката, в посочената документация, техническите спецификации и изисквания, при следните условия:

- Срок за изпълнение на поръчката – __ (____________) календарни дни считано от датата на връчване на възлагателно писмо от Възложителя на Изпълнителя;

- Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, да представим на Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.)

- Задължаваме се да отстраняваме за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, но не по-малко съгласно Наредба №2/31.07.2003 г., – __ години;

- Други условия: ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство, с Наредба № 2 (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр. 98/2004 г., изм. доп. ДВ бр. 102/2006 г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Декларираме, че при евентуалното ни избиране за Изпълнители, вложените материали и съоръжения ще съответстват на предвидените технически спецификации, в обявлението, документацията за участие в процедурата и инвестиционните проекти.

Подаването на настоящото предложение удостоверява безусловно приемане на всички изисквания поставени от Възложителя в провеждането на процедурата.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я,

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………...........................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................................

(длъжност)

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: …………………… . с настоящата декларация декларирам, че:

1. Следната част / информация от офертата има конфиденциален характер, по отношение на технически или търговски тайни:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и изисквам от Възложителя да не я разкрива, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

ОБРАЗЕЦ № 17

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 1. Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 1. Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

|  | Цена за „ръчен” кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см. | лв./ кв.м. (с думи) |
| --- | --- | --- |
|  | Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см. | лв./т. (с думи) |
|  | Цена за „фрезоване” на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка | лв./куб.м. (с думи) |
|  | Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон) | лв./ куб.м. (с думи) |
|  | Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак | лв./бр. (с думи) |
|  | Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка | лв./бр. (с думи) |
|  | Цена за цялостна временна сигнализация на обекта | лв. (с думи) |

Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са, както следва:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

Съгласни сме количествата на видовете СМР да се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция без ДДС.

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Единични цени;

- Анализи на единичните цени на видовете СМР.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ № 18

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 2. Рехабилитация на улични настилки в населени места на община Шумен (по Решение на Общински съвет – Шумен в размер на 20% от постъпленията от продадени земеделски земи през 2014 г.)

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 2. Рехабилитация на улични настилки в населени места на община Шумен (по Решение на Общински съвет – Шумен в размер на 20% от постъпленията от продадени земеделски земи през 2014 г.), във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

|  | Цена на 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране) със средна дебелина на пласта 4 см. | лв./т. (с думи) |
| --- | --- | --- |
|  | Цена на 1 кв. м. „ръчен” кърпеж с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5 см. | лв./кв.м. (с думи) |
|  | Цена за фрезоване на 1 куб. м на съществуващо старо, разрушено асфалтобетонно покритие, с минимална дебелина на пласта 4 см. | лв./куб.м. (с думи) |
|  | Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон) | лв./ куб.м. (с думи) |

Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са, както следва:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

Съгласни сме количествата на видовете СМР да се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция без ДДС.

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Единични цени;

- Анализи на единичните цени на видовете СМР.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ № 19

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 3. Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект „Воден цикъл на гр. Шумен – втори етап”

ДО:____________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, на длъжност _____________________.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________;

банка: _______________________;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 3. Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект „Воден цикъл на гр. Шумен – втори етап”, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

|  | Цена за „ръчен” кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см. | лв./ кв.м. (с думи) |
| --- | --- | --- |
|  | Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см. | лв./т. (с думи) |
|  | Цена за 1 тон асфалтобетон неплътна смес за долен пласт при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см. | лв./т. (с думи) |
|  | Цена за „фрезоване” на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка | лв./ куб.м. (с думи) |
|  | Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон) | лв./куб.м. (с думи) |
|  | Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак | лв./бр. (с думи) |
|  | Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка | лв./бр. (с думи) |
|  | Цена за направа на 1 кв.м. тротоарна настилка с нови тротоарни плочки 40 см./40 см./5 см. | лв./ кв.м. (с думи) |
|  | Цена за направа на 1 кв.м. тротоарна настилка с нови тротоарни плочки 30 см./30 см./5 см. | лв./ кв.м. (с думи) |
|  | Цена за направа на 1 м. нови бордюри 15 см./25 см./50 см | лв./м. (с думи) |
|  | Цена за демонтаж на паважна настилка на 1 кв.м. | лв./ кв.м. (с думи) |
|  | Цена за цялостна временна сигнализация на обекта | лв. (с думи) |

Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са, както следва:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

Съгласни сме количествата на видовете СМР да се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3% от прогнозната стойност на обособената позиция без ДДС.

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Единични цени;

- Анализи на единичните цени на видовете СМР.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ № 20

ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р

№ ЗОП____________/___________2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 1. Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен

Днес, ...................... 2015 г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение №................................ 2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в Община Шумен по обособена позиция: 1. Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен, се сключи настоящия договор между:

1. Община Шумен, представлявана от инж. Красимир Благоев Костов кмет на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, ЕИК: 000931721, чрез д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г. на Кмета на Община Шумен, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ..............................................................................., ЕИК …..............................., със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................., представлявано от …………………………................., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в град Шумен.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2.(1) Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде обекта в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо от Възложителя на Изпълнителя.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10-11, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Общата цена на договорените СМР възлиза на 83 333,33 лв. (осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 100 000 лв. (сто хиляди лева) с ДДС.

Чл.4. (1) Единичните цени (без ДДС), по които се формира цената на договора са:

- Цена за „ръчен” кърпеж на 1 кв.м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см. – _______ лв./кв.м.;

- Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см. – _______ лв./тон;

- Цена за „фрезоване” на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка с минимална дебелина на пласта 4 см. – _______ лв./куб.м.;

- Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон) – _____ лв./куб.м.;

- Цена за 1 бр. повдигане/сваляне на РШ, без смяна на капак – _______ лв./бр.;

- Цена за 1 бр. повдигане/сваляне на ДШ, без смяна на решетка – _______ лв./бр.;

- Цена за цялостна временна сигнализация на обекта – _______ лв;

(2) Цените по предходната алинея са за извършване на строително-монтажните ремонтни работи на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Единичните цени по видове СМР са формирани по УСМ, при следните показатели:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

(4) Количествата на видовете СМР се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост, двустранно подписана.

Чл.5. (1) Плащането по настоящия договор ще се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за действително извършени СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

(3) Протоколът за действително извършено СМР на целия обект или на част от него се придружава от лабораторни протоколи от акредитирана лаборатория от изпитвания на вложени строителни материали на обекта.

(4) Вложените материали на обекта се доказват от изпълнителя с декларации за съответствие от производителя (на български език).

(5) Контролни замервания се извършват и от Възложителя, за негова сметка.

Банкови реквизити на Изпълнителя:

БАНКА: .............................................

BIG: ....................................................

IBAN: .................................................

(6) Гаранцията за добро изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора на стойност ......................... лв. (___________________________________) се освобождава в срок от 60 работни дни, след приключване на Договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши всички СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доказват със сертификат за качество и сертификат за произход (в превод на български език).

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на Изпълнителя.

Чл.7. Изпълнителят е длъжен да представи на възложителя в срок от 5 /пет/ работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Чл.8. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на СМР, включително относно опазването на околната среда и правилника за безопасността и охрана на труда.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да изпълнява всички задължения по ЗБУТ най-подробно описани като задължения в клаузите и разпорежданията в Наредба №2 публикувана в ДВ бр.37/2004 г.

Чл.11. Преди започване на всички видове СМР по обекта, Изпълнителят е длъжен да си набави и постави необходимата вертикална сигнализация, трайно стабилизирана на бариери, на стойки, на подходящи „колички”, конуси и др., съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”, която да бъде на обекта през цялото време на изпълнение на СМР.

Чл.12. Изпълнителят има право да получи в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми от Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. Възложителят има право:

- Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки, относно качеството на работата и влаганите материали;

- Да спира извършването на работите до отстраняване на нарушенията при констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени и нестандартни материали;

- Да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавянето, поради отстраняването на недостатъците.

- Да отменя и възлага допълнителни видове СМР в процес на изпълнението на договора.

- Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл.14. Възложителят се задължава:

- Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта за времетраенето по договора.

- Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството.

- Да приема в срок изпълнените работи.

- Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.15. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени  в резултат на непреодолима сила.

Чл.16. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.17. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна  дължи обезщетение за вреди.

Чл.18. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VІІ. КОНТРОЛ

Чл.19. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя  и да не  нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено отклонение от поръчката.

VІІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни  се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, след приключване на договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл за го предотврати.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.21. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, но не по-малко съгласно Наредба №2 /31.07.2003 г., както следва:

СМР на част от уличната мрежа в гр. Шумен – ............... години.

(2) Гаранционните срокове текат от дата на подписване на констативен протокол за приемане на извършените СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна до 60 дни след приемането на изпълнението на договора.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ

Чл.22. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.23. При забава и некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено извършени СМР.

Чл.24. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 21 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. (1) Действието на този договор се прекратява:

- С изтичане на неговия срок;

- С извършване и предаване на договорената работа;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

- При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключване на договора.

Чл.26. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.28. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл.29. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.30. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.31. Изменение и допълнение към договора се допуска в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.32. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решават, съгласно българското законодателство.

Чл.33. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, не уредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл.34. В контролната си дейност по отношение изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде представляван от: ......................................................................

Чл.35. Пряко ръководство и отговорност за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възложи на:...........................................................................................

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра, по едни за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ неразделна част от договора:

- Техническо предложение.

- Ценова оферта, придружена от анализни цени на единичните видове СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБРАЗЕЦ № 21

ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р

№ ЗОП____________/___________2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 2. Рехабилитация на улични настилки в населени места на община Шумен (по Решение на Общински съвет – Шумен в размер на 20% от постъпленията от продадени земеделски земи през 2014 г.)

Днес, ...................... 2015г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение №................................ 2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: 2. Рехабилитация на улични настилки в населени места на община Шумен (по Решение на Общински съвет – Шумен в размер на 20% от постъпленията от продадени земеделски земи през 2014 г.), се сключи настоящия договор между:

1. Община Шумен, представлявана от инж. Красимир Благоев Костов кмет на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, ЕИК: 000931721, чрез д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г. на Кмета на Община Шумен, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ..............................................................................., ЕИК …..............................., със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................., представлявано от …………………………................., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши рехабилитация на улични настилки в следните села в Община Шумен: с. Васил Друмев, с. Друмево, с. Ивански, с. Кладенец, с. Градище, с. Мадара, с. Ветрище, с. Мараш, с. Велино, с. Струйно, с. Овчарово, с. Черенча, с. Царев брод, с. Вехтово.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2.(1) Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде обекта в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо от възложителя на изпълнителя.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10-11, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Общата цена на договорените СМР възлиза на 156 086,67 лв. (сто петдесет и шест хиляди осемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС или 187 304 лв. (сто осемдесет и седем хиляди триста и четири лева) с ДДС.

Чл.4. (1) Единичните цени (без ДДС), по които се формира цената на договора са:

- Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см. – _______ лв./тон;

- Цена на 1 кв. м. „ръчен” кърпеж с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5 см. – _______ лв./кв.м.;

- Цена за „фрезоване” на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка с минимална дебелина на пласта 4 см. – _______ лв./куб.м.;

- Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон) – _______ лв./куб.м.;

(2) Цените по предходната алинея са за извършване на строително-монтажните ремонтни работи на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Единичните цени по видове СМР са формирани по УСМ, при следните показатели:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

(4) Количествата на видовете СМР се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост, двустранно подписана.

Чл.5. (1) Плащането по настоящия договор ще се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за действително извършени СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

(3) Протоколът за действително извършено СМР на целия обект или на част от него се придружава от лабораторни протоколи от акредитирана лаборатория от изпитвания на вложени строителни материали на обекта.

(4) Вложените материали на обекта се доказват от изпълнителя с декларации за съответствие от производителя (на български език).

(5) Контролни замервания се извършват и от Възложителя, за негова сметка.

Банкови реквизити на Изпълнителя:

БАНКА: .............................................

BIG: ....................................................

IBAN: .................................................

(6) Гаранцията за добро изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора на стойност ......................... лв. (___________________________________) се освобождава в срок от 60 работни дни, след приключване на Договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши всички СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доказват със сертификат за качество и сертификат за произход (в превод на български език).

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на Изпълнителя.

Чл.7. Изпълнителят е длъжен да представи на възложителя в срок от 5 /пет/ работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Чл.8. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на СМР, включително относно опазването на околната среда и правилника за безопасността и охрана на труда.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да изпълнява всички задължения по ЗБУТ най-подробно описани като задължения в клаузите и разпорежданията в Наредба №2 публикувана в ДВ бр.37/2004 г.

Чл.11. Преди започване на всички видове СМР по обекта, Изпълнителят е длъжен да си набави и постави необходимата вертикална сигнализация, трайно стабилизирана на бариери, на стойки, на подходящи „колички”, конуси и др., съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”, която да бъде на обекта през цялото време на изпълнение на СМР.

Чл.12. Изпълнителят има право да получи в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми от Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. Възложителят има право:

- Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки, относно качеството на работата и влаганите материали;

- Да спира извършването на работите до отстраняване на нарушенията при констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени и нестандартни материали;

- да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавянето, поради отстраняването на недостатъците.

- Да отменя и възлага допълнителни видове СМР в процес на изпълнението на договора.

- Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл.14. Възложителят се задължава:

- Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта за времетраенето по договора.

- Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството.

- Да приема в срок изпълнените работи.

- Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.15. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени  в резултат на непреодолима сила.

Чл.16. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.17. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна  дължи обезщетение за вреди.

Чл.18. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VІІ. КОНТРОЛ

Чл.19. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя  и да не  нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено отклонение от поръчката.

VІІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни  се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, след приключване на договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл за го предотврати.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.21. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, но не по-малко съгласно Наредба №2 /31.07.2003 г., както следва:

Рехабилитация на улични настилки в следните села в Община Шумен: с. Васил Друмев, с. Друмево, с. Ивански, с. Кладенец, с. Градище, с. Мадара, с. Ветрище, с. Мараш, с. Велино, с. Струйно, с. Овчарово, с. Черенча, с. Царев брод, с. Вехтово: ............... години.

(2) Гаранционните срокове текат от дата на подписване на констативен протокол за приемане на извършените СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна до 60 дни след приемането на изпълнението на договора.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ

Чл.22. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.23. При забава и некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено извършени СМР.

Чл.24. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 21 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. (1) Действието на този договор се прекратява:

- С изтичане на неговия срок;

- С извършване и предаване на договорената работа;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

- При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключване на договора.

Чл.26. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.28. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл.29. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.30. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.31. Изменение и допълнение към договора се допуска в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.32. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решават, съгласно българското законодателство.

Чл.33. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, не уредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл.34. В контролната си дейност по отношение изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде представляван от: ......................................................................

Чл.35. Пряко ръководство и отговорност за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възложи на:...........................................................................................

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра, по едни за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ неразделна част от договора:

- Техническо предложение.

- Ценова оферта, придружена от анализни цени на единичните видове СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБРАЗЕЦ № 22

ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р

№ ЗОП____________/___________2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект „Воден цикъл на гр.Шумен –втори етап”

Днес, ...................... 2015г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение №................................ 2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в Община Шумен по обособена позиция: Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект „Воден цикъл на гр.Шумен – втори етап”, се сключи настоящия договор между:

1. Община Шумен, представлявана от инж. Красимир Благоев Костов кмет на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, ЕИК: 000931721, чрез д-р инж. Любомир Пашов, директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г. на Кмета на Община Шумен, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ..............................................................................., ЕИК …..............................., със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................., представлявано от …………………………................., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на град Шумен, засегнати от строителството на ЛОТ 2 по проект „Воден цикъл на гр.Шумен – втори етап”.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2.(1) Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде обекта в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо от възложителя на изпълнителя.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10-11, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Общата цена на договорените СМР възлиза на 750 000 лв. (седемстотин и петдесет хиляди лева) без ДДС или 900 00 лв. (деветстотин хиляди лева) с ДДС.

Чл.4. (1) Единичните цени (без ДДС), по които се формира цената на договора са:

- Цена за „ръчен” кърпеж на 1 кв. м. с асфалтобетон плътна смес за износващ слой, със средна дебелина на пласта 5,00 см.:...................................лв./кв.м.

- Цена за 1 тон асфалтобетон плътна смес за износващ слой при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.:..................лв./т.

- Цена за 1 тон асфалтобетон неплътна смес за долен пласт при машинно изкърпване (преасфалтиране), със средна дебелина на пласта 4,00 см.:.................лв./т.

- Цена за „фрезоване” на 1 куб.м. съществуваща, компрометирана асфалтобетонова пътна настилка:....................................лв./куб.м.;

- Цена на 1 куб.м. пътна основа от трошен камък (минералбетон):..............лв./куб.м.;

- Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на РШ, без смяна на капак:....................лв./бр.;

- Цена за 1 бр. повдигане / сваляне на ДШ, без смяна на решетка:...............лв./бр;

- Цена за направа на 1 кв.м. тротоарна настилка с нови тротоарни плочки 40 см./40 см./5 см.:..............................................лв./кв.м.;

- Цена за направа на 1 кв.м. тротоарна настилка с нови тротоарни плочки 30 см./30 см./5 см.:..............................................лв./кв.м.;

- Цена за направа на 1 м. нови бордюри 15 см./25 см./50 см.:........................лв./м.;

- Цена за демонтаж на паважна настилка на 1 кв.м.:.......................................лв./кв.м.;

- Цена за цялостна временна сигнализация на обекта:....................................лв.

(2) Цените по предходната алинея са за извършване на строително-монтажните ремонтни работи на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Единичните цени по видове СМР са формирани по УСМ, при следните показатели:

|  | Часова ставка: | _____ лв./час |
| --- | --- | --- |
|  | Доставно-складови разходи върху материалите: | _____ % |
|  | Допълнителни разходи: |  |
| 3.а. | Върху труд: | _____ % |
| 3.б. | Върху механизация: | _____ % |
|  | Печалба: | _____ % |

(4) Количествата на видовете СМР се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост, двустранно подписана.

Чл.5. (1) Плащането по настоящия договор ще се осъществява както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР ще е в размер до __% (________ на сто) от прогнозната стойност на поръчката за съответната обособен апозиция и се осъществява до 10 (десет) календарни дни от подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка и след представяне от Изпълнителя на фактура;

- Междинни плащания – платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписани от изпълнител, възложител и консултант, двустранен протокол за изпълнените СМР и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуването от договора за изпълнение на поръчката. Междинните плащания се извършват до 90 % (деветдесет на сто) от стойността за цялостно изпълнение на строителните и монтажните работи;

- Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР между Възложител и Изпълнител и получените суми по авансовото и междинните плащания, след подписване на протокол/и/ от проверка на място и документална проверка за действително извършени видове СМР и оригинална фактура на Изпълнителя. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) Окончателното плащане се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокол за действително извършени СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на изпълнителя.

(3) Протоколът за действително извършено СМР на целия обект или на част от него се придружава от лабораторни протоколи от акредитирана лаборатория от изпитвания на вложени строителни материали на обекта.

(4) Вложените материали на обекта се доказват от изпълнителя с декларации за съответствие от производителя (на български език).

(5) Контролни замервания се извършват и от Възложителя, за негова сметка.

Банкови реквизити на Изпълнителя:

БАНКА: .............................................

BIG: ....................................................

IBAN: .................................................

(6) Гаранцията за добро изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора на стойност ......................... лв. (___________________________________) се освобождава в срок от 60 работни дни, след приключване на Договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши всички СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доказват със сертификат за качество и сертификат за произход (в превод на български език).

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на Изпълнителя.

Чл.7. Изпълнителят е длъжен да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Чл.8. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на СМР, включително относно опазването на околната среда и правилника за безопасността и охрана на труда.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да изпълнява всички задължения по ЗБУТ най-подробно описани като задължения в клаузите и разпорежданията в Наредба №2 публикувана в ДВ бр.37/2004 г.

Чл.11. Преди започване на всички видове СМР по обекта, Изпълнителят е длъжен да си набави и постави необходимата вертикална сигнализация, трайно стабилизирана на бариери, на стойки, на подходящи „колички”, конуси и др., съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”, която да бъде на обекта през цялото време на изпълнение на СМР.

Чл.12. Изпълнителят има право да получи в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми от Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. Възложителят има право:

- Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки, относно качеството на работата и влаганите материали;

- Да спира извършването на работите до отстраняване на нарушенията при констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени и нестандартни материали;

- да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавянето, поради отстраняването на недостатъците.

- Да отменя и възлага допълнителни видове СМР в процес на изпълнението на договора.

- Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл.14. Възложителят се задължава:

- Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта за времетраенето по договора.

- Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството.

- Да приема в срок изпълнените работи.

- Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.15. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.16. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.17. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна  дължи обезщетение за вреди.

Чл.18. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VІІ. КОНТРОЛ

Чл.19. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя  и да не  нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено отклонение от поръчката.

VІІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни  се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, след приключване на договора, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл за го предотврати.

ІХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.21. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, но не по-малко съгласно Наредба №2 /31.07.2003 г., както следва:

СМР на част от уличната мрежа в гр. Шумен – ............... години.

(2) Гаранционните срокове текат от дата на подписване на констативен протокол за приемане на извършените СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна до 60 дни след приемането на изпълнението на договора.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ

Чл.22. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.23. При забава и некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено извършени СМР.

Чл.24. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 21 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. (1) Действието на този договор се прекратява:

- С изтичане на неговия срок;

- С извършване и предаване на договорената работа;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

- При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключване на договора.

Чл.26. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.28. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл.29. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.30. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.31. Изменение и допълнение към договора се допуска в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.32. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решават, съгласно българското законодателство.

Чл.33. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, не уредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл.34. В контролната си дейност по отношение изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде представляван от: ......................................................................

Чл.35. Пряко ръководство и отговорност за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възложи на:...........................................................................................

Чл.36. Като неразделна част от настоящия договор се считат:

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра, по едни за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ неразделна част от договора:

- Техническо предложение.

- Ценова оферта, придружена от анализни цени на единичните видове СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- ОБРАЗЕЦ № 23

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Шумен

Адрес:

бул. „Славянски” № 17

гр. Шумен

Република България

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в община Шумен по обособена позиция: ……………………, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на  поръчката, а именно  			 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно до 15 дни след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи първо.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)